鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工

招标文件

招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司

编制日期：二O一九年一月二十九日

# 目     录

第一章 招标公告………………………………………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………………………………5

投标人须知前附表………………………………………………………………5

## 一、总则…………………………………………………………………………7

## 二、招标文件……………………………………………………………………9

## 三、投标文件……………………………………………………………………10

## 四、投标…………………………………………………………………………13

## 五、开标…………………………………………………………………………13

## 六、评标………………………………………………………………………14

## 七、签订合同……………………………………………………………………15

## 八、纪律与监督…………………………………………………………………16

第三章 评标办法………………………………………………………………17

一、评标办法……………………………………………………………………17

二、评审标准……………………………………………………………………17

三、评标程序……………………………………………………………………18

四、评标结果……………………………………………………………………19

第四章 合同条款与格式………………………………………………………20

第五章 工程量清单 …………………………………………………………26

第六章投标文件格式…………………………………………………………27

一、投标函……………………………………………………………………30

二、法定代表人身份证明及授权委托书………………………………………31

三、已标价工程量清单…………………………………………………………33

四、施工组织设计……………………………………………………………34

五、项目管理机构……………………………………………………………35

六、资格审查资料……………………………………………………………37

七、承诺函………………………………………………………………………38

八、其他材料……………………………………………………………………39

第一章  招标公告

雅安交建集团路桥有限责任公司对鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工进行公开招标，欢迎符合要求的劳务施工企业前来参加投标。

一、项目概况与招标范围

（一）项目划分：不划分。

（二）建设地点：天全县鱼泉乡狮子山。

（三）建设内容及规模：鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程。

（四）计划工期： 120 日历天。

（五）招标范围：详见施工图纸及工程量清单要求的全部内容。

二、工程限价：263,525.00元。

三、投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人须已在招标人办理了入库登记的劳务施工企业。

（二）未在招标人办理入库的可参与投标，投标时办理入库。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、发布公告的媒体

本公告在雅安交通建设（集团）有限责任公司官方网站发布。

五、获取招标文件的时间及方式

（一）凡有意参加投标者，请于2019年1月30日17时00分至2019年2月12日23时59分（北京时间，下同），在雅安交通建设（集团）有限责任公司官方网站发布的招标公告下方“附件”下载招标文件，此为获取招标文件唯一途径.

（二）施工图获取方式：在雅安交建集团路桥有限责任公司经营部办公室领取。地址：雅安市雨城区城后路134号。联系电话：0835-2234023，18080585717。

六、投标文件递交截止时间

投标文件递交截止时间为2019年2月13日下午14时00分。

七、开标时间及地点

（一）开标时间：2019年2月13日下午14时00分。

（二）开标地点：雅安交建集团路桥有限责任公司二楼会议室。

八、投标文件份数

投标文件壹式叁份，其中正本壹份，副本贰份。

九、专家评审服务费

由中标人在领取中标通知书时支付。

十、投标保证金

投标保证金为人民币：5,000.00 元（大写：伍仟元整）。开标结束后，中标人的投标保证金将自动转入履约保证金。履约保证金中的不足部分金额由中标人在收到中标通知书后3个工作日内缴纳到雅安交通集团路桥有限责任公司的收款账号。

十一、投标保证金缴纳

（一）指定银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行.

（二）户名：雅安交建集团路桥有限责任公司。

（三）账号：2319614209022105256。

（四）款项用途：投标保证金。

（五）到帐时间：2019年2月13日12时00分前（转账凭证可作为依据）。

十二、联系方式

招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司。

地址：雅安市雨城区城后路134号。

投标联系人：李先生。

电话：0835-2234023，18080585717。

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：雅安交建集团路桥有限责任公司 地址：雅安市雨城区城后路134号 联系人：李先生 电话：0835-2234023，18080585717 |
| # 2 | 项目名称 | 鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工 |
| # 3 | 建设地点 | 天全县鱼泉乡狮子山 |
| # 4 | 资金来源及落实情况 | 企业自筹已落实 |
| # 5 | 招标范围 | 鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程 |
| # 6 | # 计划工期 | 计划工期： 120日历天 计划开工日期：2019年 2月22日 # 计划交工日期：2019年 6月21日 |
| # 7 | # 质量要求 | 工程交工验收的质量评定：合格，质保期为1年 # 竣工验收的质量评定：合格 |
| # 8 | # 投标人资质条件、 # 能力和信誉 | 资质条件：见附录1 信誉要求：见附录2 |
| # 9 | # 是否接受联合体投标 | # 不接受 |
| # 10 | # 踏勘现场 | # 不组织 |
| # 11 | 分包 | 不允许 |
| # 12 | 投标截止时间 | 2019年2月13日14时00分 |
| # 13 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| # 14 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算30天 |
| # 15 | 投标保证金 | 投标保证金金额：伍仟元 投标保证金形式：投标人帐户以网上转账形式提交 投标保证金递交截止时间为：2019年 2月 13日12时之前 招标人的开户银行及账号如下： 1、招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司 2、开户银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行 3、账号：2319614209022105256 |
| # 16 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或委托代理人，加盖公司鲜章 |
| # 17 | 投标文件副本份数 | 贰份 |
| # 18 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本应采用左侧胶装，不得散装或者合页装订 |
| # 19 | 封套上写明 | 招标人地址：雅安市雨城区城后路134号 招标人名称：雅安交建集团路桥有限责任公司 藏鱼路加宽改造劳务施工招标投标文件 在2019年2月13日14时00分前不得开启 |
| # 20 | 递交投标文件地点 | 雅安市雨城区城后路134号 |
| # 21 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
| # 22 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：雅安交建集团路桥有限责任公司二楼会议室 |
| # 23 | 开标程序 | 1、密封情况检查 2、开标顺序： 按投标人签到顺序 |
| # 24 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：5人 |

一、总则

（一）项目概况：

1、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目劳务施工进行招标。

2、本招标项目招标人：雅安交建集团路桥有限责任公司。

3、本招标项目名称：鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工。

4、本项目建设地点：天全县鱼泉乡狮子山。

5、具体情况详见招标人给予图纸或现场给定的参数、标准。

（二）资金来源和落实情况 ：

企业自筹已落实。

（三） 招标范围、计划工期：

1、本次招标范围：鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工。

2、本项目的计划工期：计划工期：120日历天，计划开工日期：2019年2月22日，计划交工日期：2019年6月21日。

（四） 投标人资格要求：

1、资质条件及要求：劳务施工资质、营业执照、安全许可证、基本账户开户许可证等齐全有效；投标人注册资金与所投该项目规模相适应。投标人须已在招标人办理了入库登记的劳务施工企业。未在招标人办理入库的可参与投标，投标时办理入库。

2、信誉要求无以下情况。

（1）被责令停业的。

（2）被暂停或取消投标资格的。

（3）财产被接管或冻结的。

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）在最近三年内投标人行贿犯罪的。

（五）费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

（六）踏勘现场：

本项目不组织踏勘现场，投标人踏勘现场发生的费用自理。

（七）分包：

本项目严禁转包和分包。

（八）质量、安全生产和文明施工要求：

1、确保工程质量分部分项一次性验收合格率100%，确保单位工程竣工交验一次性通过。

2、确保施工期间不发生安全事故。

3、工程质量达到合格标准。

4、工程外观：混凝土工程表面平整、光洁，线型顺直。

（九）承包方式及民工工资保证：

1、本次招标工程项目劳务施工单价包含小型工器具、人工工资、保险费、税费、试验费、发电机及燃油、模板原材、架管、扣件、拉杆等辅材的一揽子承包方式，采用施工图纸固定综合单价形式。

2、所有主材：商品混凝土、砂石、水泥、钢筋及项目所需的主要建筑材料由招标人提供。具体详见工程量清单。

（十）承包内容：

1、具体详见施工图纸及工程量清单。

2、招标人给予图纸或现场给定的参数、标准。

（十一）付款方式：

1、本工程劳务无预付款，施工期间不借资，由投标人全垫资。

2、工程完工经验收合格，支付工程款的50%。

3、经业主方或建设单位计量并验收完成后，支付至工程劳务总价的95%，乙方每次付款前应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录和增值税专用发票（主要是支付工人工资）。

4、竣工工程量按照设计图纸并结合现场实际断面尺寸进行收方确认并签字。

5、1年质保期满后无违约情况下，中标人向招标人开具增值税专用发票后支付剩余5%。

（十二）其他：

1、本工程招标人一旦通知投标人中标，3日内中标人需与招标人签订合同确认。

2、第二、三名作为备用中标人，请保持电话畅通。

## 二、招标文件

（一）招标文件的组成：

1、招标公告。

2、投标人须知。

3、评标办法。

4、合同条款及格式。

5、工程量清单。

6、投标文件格式。

7、投标人须知前附表规定的其他材料。

（二）招标文件的澄清：

1、投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2、招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

3、投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

（三）招标文件的修改：

1、在投标截止时间3天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通过招标公告发布的渠道通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2、投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

三、投标文件

（一）投标文件的组成：

1、投标函。

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

3、已标价工程量清单。

4、施工组织设计。

5、项目管理机构；

6、资格审查资料。

7、承诺函。

8、投标人须知前附表规定的其他材料。

（二）投标报价 ：

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包括但不限于直接费、间接费、利润、劳动保险费、民工工伤保险费、车辆保险费及政策性文件规定的各项费用等。

2、为达到公平、公正、公开的原则，招标人拟定了统一报价表，请投标人对该工程进行投标报价。

3、本次招标限价为：263,525.00元。高于限价投标的为无效投标。

4、投标人需按照招标人提供的格式和相关要求进行填写，如投标人认为有不完整或有缺项的内容，不可进行补充或增减说明。

5、本项目不作问询答复，投标报价表即具唯一性。

6、投标报价的货币：投标报价中的价格全部采用人民币表示。

7、投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（三）投标有效期：

1、在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

2、出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以公告形式通知所有投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金：

1、投标保证金必须从投标人帐户以网上转账形式提交，投标人应在2019年2月13日12时前提交保证金。保证金金额为人民币 5,000元（大写：伍仟元整）。保证金提交方式为：

指定银行：中国工商银行股份有限公司雅安中大街支行；

户名：雅安交建集团路桥有限责任公司；

账号：2319614209022105256；

2、投标保证金必须通过投标人的基本账户，以银行现金转账方式提交。并保留好银行转账回单，以备验证，作为投标文件的组成部分。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将其视为不投标而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金应在书面确定并通知中标人后5个工作日内退还（无息）。

5、中标人的投标保证金在中标后自动转为合同履约保证金的部分金额，不足部分金额由中标人自行补足。

6、投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标文件有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人无正当理由放弃中标的；

（3）中标人未能在规定期限内提交合同履约保证金的；

（4）中标人未能在规定期限内签订合同的；

（5）投标人存在弄虚作假或串通参与招标的；

（6）中标人被废除的。

（五）资格审查资料：

1、“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

2、投标人在投标文件中填报的现场负责人(以及备用人)、施工员(以及备用人)、安全员(以及备用人)不允许更换。

3、招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。

（六）投标文件的编制：

1、投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

2、投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3、投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、承诺函、已标价工程量清单(包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明等内容)应由投标人逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

4、如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

5、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

6、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

7、投标文件正本壹份, 副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

8、投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

四、投标

（一）投标文件的密封和标识：

1、投标文件的正本与副本应分别包装在封套里，封套应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

2、未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

（二）投标文件的递交：

1、投标人应按规定的投标截止时间前递交投标文件。

2、投标人递交投标文件的地点：雅安市雨城区城后路134号。

3、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（三）投标文件的修改与撤回：

1、在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

2、投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照签字或盖章规定进行签字或盖章。

3、修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照编制、密封、标记和递交规定进行，并标明“修改”字样。

五、开标

（一）开标时间和地点：

招标人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

（二）开标程序：

1、主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（4）检查投标文件的密封情况。

（5）确定并宣布投标文件开标顺序。

（6）公布标底。

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（9）开标会议结束。

2、开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的投标控制价上限；

3、若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

六、评标

（一）评标小组：

评标由招标人依法组建的评标小组负责。

（二）评标原则：

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三） 评标：

评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

七、合同授予

（一）定标方式：

评标小组经过评审确定附合评审条件的最低报价投标人为中标人（第一名），第二、三名作为备用中标人。

（二）中标通知：

自投标人提交投标文件截止之日起计算5天内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

（三）履约保证：

履约保证金为人民币26,000.00元（大写贰万陆仟元整）。

中标通知发出后，中标人的投标保证金人民币5,000.00 元（大写：伍仟元整）将自动转入履约保证金。履约保证金中的不足部分金额由中标人在收到中标通知书后的3个工作日内缴纳到雅安交通集团路桥有限责任公司的收款账号。

合同履约保证金在项目完工验收结算后10个工作日内无息全额退还给中标人。

（四）签订合同：

1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2、发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

3、合同书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

4、如果因中标人因上述原因被招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人。

八、纪律和监督

（一）招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

（三）评标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

（四）与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（五）投诉：

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评标办法

## 一、评标方法

评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照分值构成与评分标准规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序确定中标人。

二、评审标准

（一）初步评审标准：

1、形式评审和响应性评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

A、投标函按招标文件规定填报了投标价、工期及工程质量目标。

B、已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减。

C、按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表。

D、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；投标函、承诺函、已标价工程量清单逐页加盖投标人单位章。

（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金。

（4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明， 法定代表人在法定代表人身份证明上签名。

（6）投标文件未附有招标人不能接受的条件。

2、资格评审标准：

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的信誉符合招标文件规定。

（二）分值构成与评分标准：

| 序 号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分内容和标准 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组 织设计 3% | 3 | 1、总体施工组织布置及规划。 2、主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)。 3、工期保证措施。 4、工程质量保证措施。 5、安全生产管理保证措施。 6、环境保护、水土保持保证措施。 7、文明施工保证措施。 8、事故应急预案。 9、其他应说明的事项。 | 每少一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 项目管 理机构 2% | 2 | 拟为该项目工程设立的组织机构以框图或表方式表示。完整清晰合理。 | 1、无组织机构图（表）扣3分。2、有图（表）但不完整清晰合理扣2分。 |
| 3 | 投标报价 95% | 95 | 1、本次有效的最低报价为基准价； 2、评标价＝投标函文字报价； 3、评标得分=(基准价／评标价)*95。 | 分值保留小数点后三位，小数点第四位“四舍五入”。 |

三、评标程序

（一）初步评审：

1、评标小组可以要求投标人提交“投标人须知”规定的资格性审查有关证明和证件的原件，以便核验。评标小组依据本章初步评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

2、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）被责令停业的。

（2）被暂停或取消投标资格的。

（3）财产被接管或冻结的。

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5）在最近三年内投标人有行贿犯罪行为的。

（6）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（7）不按评标小组要求澄清、说明或补正的。

（二）详细评审：

1、评标小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

2、评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

（三）投标文件的澄清和补正：

1、在评标过程中，评标小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、评标小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标小组的要求。

四、评标结果

（一）评标小组按照得分由高到低的顺序确定中标人。

（二）评标小组完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》，充分体现按劳分配、平等、自愿的原则，甲方将雅安交建集团路桥有限责任公司鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工承包给乙方进行施工，经双方友好协商，就该工程施工事宜达成一致，订立如下合同。

第一条  乙方工作内容

1、按建设单位、项目部提供的施工图纸、书面变更、施工规范、设计变更以及相关图集、规范和国家强制性条文等完成甲方指定的劳务施工工程：鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工等工作，包括验收期内的返修。

2、负责乙方施工区域的落手清工作、处理自身产品的事后纠偏工作，配合其他工种的工作顺利进行，包括为迎接上级组织的检查和验收所需的零星用工等。

3、乙方应另行自备工具及材料：搅拌和浇筑设备设施或商品混凝土、转运材料机具、模板耗材。

第二条  工程造价

1、本合同为固定单价合同，合同单价为乙方投标时的中标单价（含报价、协商价）。按照收方后的竣工量进行结算。以下为工程单价报价表：

| 工程量及价格清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工 |  |  |  |  |  | 表1 |
| 清单 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土（下部、附属结构：基础、台身、台帽、桥面铺装、防撞墙） | m3 | 526.65 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 2 | 现浇混凝土空心板（含钢筋、钢绞线制安） | m3 | 86.5 |  |  | 含人工、模板、钢筋制作安装、钢绞线安装、张拉费用、架管及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 3 | 钢筋制作安装 | t | 2.693 |  |  | 含人工、模板、钢筋制作安装、钢绞线安装、张拉费用、架管及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。 |
| 二 | 拦砂坝工程（含水池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土浇筑 | m3 | 1000 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 三 | 河堤工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 100 |  |  | 含人工、及辅材；砂石、水泥或砂浆由甲方提供，至施工点。 |
| 2 | 混凝土浇筑 | m3 | 100 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 四 | 计日工 | 工日 | 200 | 150.00 | 30000 | 甲方安排的杂工 |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： | 1、请各投标人在每一项目中只需填入单价，填入单价后会自动产生投标报价。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、其中计日工单价已固定，投标人不得再进行填报和改动。 |  |  |  |  |  |

2、单价包含小型工器具、发电机及燃油、模板原材、架管、扣件、拉杆等辅材和人工工资、保险费、税费、试验费等一览子费用。因乙方过错导致返工和材料费及其他不可预见的、停水、停电、停工费用等。

3、乙方工程劳务费首先按职工《劳动合同》规定付清，职工工资亏盈由乙方自行承担。

第三条  质量标准

1、本合同工程项目各项技术指标，按现行建筑<标准>检测，项目质量必须达到规定的合格标准，因乙方原因出现质量问题和返工现象，所造成的经济损失（材料、机械、人工费等）所有相关费用由乙方负责。乙方应无条件返工，并要承担由此而产生的返工费用和接受相应的处罚。情节严重受到处罚的，甲方有权双倍从乙方工程款中扣除。

2、乙方在施工过程中，必须严格按照施工图纸、技术交底、安全交底施工，执行现行技术标准和施工验收规范，精心组织，随时服从甲方、建设方等有关人员的技术指导，积极接受批评意见，及时纠正工程项目施工缺陷。

第四条  付款方式

1、本工程无预付款，施工期间不借资，由投标单位全垫资。

2、工程完工经验收合格，支付工程款的50%。

3、经甲方计量后，支付验收完成工程总价的95%，甲方每次拨付工程款前乙方应提供现场施工人员的工资表、施工人员的领取签字记录和相应工程款的增值税普通发票。

4、竣工工程量按照设计图纸并结合现场实际断面尺寸进行收方，按工程施工规定确认并签字。

5、1年质保期满后支付剩余5%。

6、各种安全、质量、进度、文明施工、材料和其他违约金、扣款以书面通知形式，从工程款中扣除。乙方不得借任何理由狡辩或扯皮。

- 其中，下列情况不予收方计价：

（1）因乙方原因导致的施工错误而增加的工程量；

（2）未完成完整施工工序的项目不予计量支付。

第五条  甲方责任和义务

1、甲方负责传达有关规章制度，负责对乙方进行安全生产和技术交底。

2、甲方对乙方实行施工指导和质量监督，有权对乙方违规违章行为进行处罚。

3、保护乙方的合法权益不受侵害，按合同约定支付乙方的工程款。

4、若乙方工程质量、工期、文明施工等方面达不到规定标准，又不服从管理时，甲方有权处罚和清退乙方出场，与乙方终止合同。

第六条  乙方的责任和义务

1、乙方职工必须服从监理、甲方各级管理人员的安排和指挥，严格按项目技术交底操作，精心组织、精心施工，坚持质量“三检制”配合各工种之间的工作，抓好工程质量、进度、文明施工。严格执行各项《安全生产制度》，严格做到不安全就不施工原则，做到安全事故为零，杜绝一切事故的发生。发现安全隐患或发生事故时应及时向甲方各级管理人员汇报，且保护好现场。

2、搞好生活环境卫生，做到文明工地无脏、乱、差，无乱接电线等不良现象，保证工程质量、进度、文明施工按工期如实的完成。

3、根据承包的工程量，乙方必须有一名组织能力强、技术好、责任心强的专职质安检员，形成系统管理。同时该人员未经甲方现场主管人员批准不得擅自离开施工现场，积极参加甲方或监理组织的相关会议。进场人员必须合理搭配，要求思想素质好，技术能力强，具有健康的体质，无疾病无传染病，18～55岁，遵纪守法的健康公民。

4、严禁打架斗殴、赌博，敲诈勒索，聚众或喝酒闹事、盗窃等行为，如有发生者，甲方按规定和合同约定对相关班组进行处罚，其责任后果由乙方或当事人自负，情节严重的送交公安机关处理。

5、乙方不得以其他任何理由要求甲方增加单价或停工闹事，否则按乙方私自退场处理。

6、乙方职工进场后，必须配合甲方做好”三级教育”工作。

7、乙方承担自身工伤事故，甲方不负任何责任。

8、施工前，乙方应提前熟悉施工图纸、施工方案，及时提出图纸和方案中存在的问题和处理措施，造成工期影响和误工等由乙方承担。

9、乙方必须按项目部、甲方最终确定的施工技术方案、技术交底和技术规范施工，并接受甲方的质量和安全监督，积极配合甲方做好施工质量的检查验收工作。

10、乙方每完成一项工作，必须及时清除所有垃圾和清理剩余的材料，当天做好落手清和人员场清，及时检查和处理好存在的问题，做好班组自检工作。

11、乙方在甲方规定时间内不能按要求处理好相关事宜的，甲方有权委派他人突击完成，其人工费按合同单价的1.5倍计算，一切损失费用在乙方工资中扣除。

12、凡是由乙方原因造成工期拖延，或在工程中产生了遗留问题，或对其他产品造成损坏和污染，违约金500～1000元。

13、乙方须做好材料库房的安全用电和消防工作，施工机械必须派专职人员操作。

第七条  安全、文明施工管理制度

1、乙方人员进入施工现场前必须接受安全生产教育，若发生安全事全部由乙方自行承担，与甲方无关。

2、乙方人员进场时必须正确佩带安全用品（安全帽、安全带由乙方自备），若未佩戴处以100元/人违约金。

3、乙方人员严禁酒后、赤脚、赤膊上班，严禁在施工现场嬉戏打闹，一经发现处以100元/人违约金。

4、非机操人员严禁动用机械，若擅动机械处以100元/次违约金。

5、用电必须找电工，严禁私拉乱接，严禁随意改动、破坏安全措施，一经发现处以200元/次违约金。

6、严禁老弱病残幼人员或带有职业病人员进入施工现场，年龄上限为55岁，下限为18岁，否则甲方不认定该人员为施工人员，并对乙方进行200元/人的违约金。若发生一切事故与甲方无关。

7、严禁班组内部以及班组间发生打架斗殴事件，如有发生处以乙方2000元违约金，并相互支付医药费。情节严重的除违约金外甲方有权终止与乙方的合同，并交司法机关处理。

第八条  工期要求

本工程工期以项目部下发的工期计划为准。总工期每拖延一天承担违约金1000元。（不可抗拒因素能够除外）

第九条  劳动争议及违约责任

1、对本合同未尽的事宜或有争议的地方由合同双方协商解决；双方因履行合同发生争议而不能达成一致意见时，可向上级申请仲裁，由此产生的费用由责任方承担。

2、合同一方不按约定认真履行自己的义务给对方造成损失时，必须依法给对方以经济赔偿。

第十条  合同终止

1、本合同所涉及的工作内容和账务全部结束后自行终止。

2、甲乙双方任何一方不按合同约定认真履行自己的义务，经协商仍无好转时。

3、乙方不得将本工程转包、抽费或其他模式取费转让，若甲方发现此现象，甲方有权终止合同或调整施工队伍，其造成的一切损失由乙方负责，乙方对此不得以任何理由提出赔偿。

4、工程竣工后，工程款付清后此合同自动失效。

第十一条  乙方向甲方承诺

由于乙方选用人员不当或职工《劳动合同》办理不周（包含但不限于）等原因造成工人退场时无理要求补贴费用，所发生的一切损失由乙方承担。

第十二条  其他约定事项

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、未尽事宜甲乙双方协商另定；本合同解释权归甲方所有。

3、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。具同等法律效力。

## 第五章  工程量清单

| 工程量清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工 |  |  |  |  |  | 表1 |
| 清单 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土（下部、附属结构：基础、台身、台帽、桥面铺装、防撞墙） | m3 | 526.65 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 2 | 现浇混凝土空心板（含钢筋、钢绞线制安） | m3 | 86.5 |  |  | 含人工、模板、钢筋制作安装、钢绞线安装、张拉费用、架管及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 3 | 钢筋制作安装 | t | 2.693 |  |  | 含人工、模板、钢筋制作安装、钢绞线安装、张拉费用、架管及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。 |
| 二 | 拦砂坝工程（含水池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土浇筑 | m3 | 1000 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 三 | 河堤工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 100 |  |  | 含人工、及辅材；砂石、水泥或砂浆由甲方提供，至施工点。 |
| 2 | 混凝土浇筑 | m3 | 100 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 四 | 计日工 | 工日 | 200 | 150.00 | 30000 | 甲方安排的杂工 |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： | 1、请各投标人在每一项目中只需填入单价，填入单价后会自动产生投标报价。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、其中计日工单价已固定，投标人不得再进行填报和改动。 |  |  |  |  |  |

## 第六章  投标文件格式

正本或副本

鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程

劳务施工招标

投 标 文 件

投标人：                           (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他材料

- 投标函

雅安交建集团路桥有限责任公司：

1、我方已仔细研究鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币：     元(大写         )的投标总报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币：       元(大写         )。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）本投标函属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在信誉要求规定的任何一种情形。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、                              (其他补充说明)。

投 标 人：                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

地址：

电话：

年     月     日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： (法定代表人签字)  性别：    年龄：   职务：

系                           (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：             (盖单位章)

年    月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

## (二) 授权委托书

本人        (姓名)系                   (投标人名称)的法定代表人，现委托                (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人：                       (签字)

身份证号码：

委托代理人：                       (签字)

身份证号码：

年       月      日

注：

法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

- 已标价工程量清单

| 报价清单表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同段：鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工 |  |  |  |  |  | 表1 |
| 清单 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 一 | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土（下部、附属结构：基础、台身、台帽、桥面铺装、防撞墙） | m3 | 526.65 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 2 | 现浇混凝土空心板（含钢筋、钢绞线制安） | m3 | 86.5 |  |  | 含人工、模板、钢筋制作安装、钢绞线安装、张拉费用、架管及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 3 | 钢筋制作安装 | t | 2.693 |  |  | 含人工、模板、钢筋制作安装、钢绞线安装、张拉费用、架管及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。 |
| 二 | 拦砂坝工程（含水池） |  |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土浇筑 | m3 | 1000 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 三 | 河堤工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | M7.5浆砌片石 | m3 | 100 |  |  | 含人工、及辅材；砂石、水泥或砂浆由甲方提供，至施工点。 |
| 2 | 混凝土浇筑 | m3 | 100 |  |  | 含人工、模板及辅材；砂石、水泥或商砼由甲方提供，混凝土供应至施工点。机械配合 |
| 四 | 计日工 | 工日 | 200 | 150.00 | 30000 | 甲方安排的杂工 |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明： | 1、请各投标人在每一项目中只需填入单价，填入单价后会自动产生投标报价。 |  |  |  |  |  |
|  | 2、其中计日工单价已固定，投标人不得再进行填报和改动。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人（章）： |  |  |  |  |  |  | 投标人（章）： |  |
|  | 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 日 期： | 年 月 日 |

## 注：

## 投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。

四、施工组织设计

（一）施工组织布置及规划；

（二）工程项目的施工方案、方法与技术措施；

（三）工期保证措施；

（四）工程质量管理保证措施；

（五）安全生产管理保证措施；

（六）环境保护、水土保持保证措施；

（七）文明施工保证措施；

（八）事故应急预案；

（九）其他应说明的事项。

注：投标人编制施工组织设计的要求

1、编制时应采用文字形式说明施工方案、方法与技术措施；拟投入本项目的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程进度、技术组织方案及措施，同时应对关键工序、复杂环节重点叙述相应技术措施。

2、字体：全篇文字仿宋体四号字，颜色：全篇文字黑色；

3、不要求赘述，简洁、明了即可。

五、项目管理机构

拟为承包本项目工程设立的组织机构以框图（表）方式表示（附：人员配置组成表）。

说明

附表：                   人员配置组成表

| 姓名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |

注：

“人员配置表”中的现场负责人应附身份证、施工员证扫描件，焊工、架子工应附相应证件（执业证或上岗证书）扫描件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

六、资格审查资料

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后附：

1、企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

2、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

3、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)。

4、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。

七、承诺函

雅安交建集团路桥有限责任公司：

我方参加了鱼泉砂场桥梁、拦砂坝、河堤工程劳务施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

1、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

2、若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

3、如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

4、若我方作为第二、三名备用中标人，有幸在本工程施工时被招标人选择为承包方的，所有工程单价全部按照第一名合同单价执行。

5、一旦通知我方中标，将按时签订合同。并立即着手进行施工准备工作。

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

年     月     日

八、其他材料